ETAPES DE L’ANIMATION POST-OUVRAGE

Réunion de présentation de l’animateur au village

Etats des lieux

Enquête WASH

Evaluation du comité

Visite des  ouvrages

2. Carte communautaire :

en regroupant 3 à 4 groupes

SIGNATURE D’UN CGPE

à durée déterminée de 1 an

Evaluation du CGPE (animateur et agent communal ?)

Renouvelée au bout de 6 mois

Réalisation d’une enquête WASH simplifiée par les villageois

Entre 4 et 6 mois

SIGNATURE D’UN CGPE définitif

Passation avec la commune

1. Restitution de l’enquête WASH + création des groupes d’animation (10 à 15 pers)

3. Restitution des analyses :

en regroupant 3 à 4 groupes

6. Jeu de l’oie (récapitulatif de l’ensemble des messages

4. Images Phast latrines  et lavage des mains

5. Images Phast utilisation de la BF/puits, lavage du seau et stockage de l’eau

Formation 1 : Redéfinition des rôles des membres du comité

Réunion de restitution de l’état des lieux avec l’ensemble du fknl, le comité eau et le chef quartier

Comité inexistant

Comité existant mais non structuré

Comité existant et qui fonctionne

Réélection du comité par le fknl

Formation 3 : Règlement Intérieur

A quoi ca sert ? Pourquoi ?

Formation 4 : Entretien des ouvrages

Formation 5 :

Avoir une caisse, à quoi ça sert ?

Réparations, rémunération de l’Agent Hydraulique, …  OTIV

Formation 6 : la DINA

Pourquoi ? Comment ?

En parallèle :

Formation du comité (Angelin)

Formation de l’agent hydrauliqe (Liva)

Réunion avec la Mairie : restitution de documents et implication de la mairie dans le suivi des comités

Concertation comité – fknl

(Décision)

Concertation comité – fknl

(Décision)

Concertation comité – fknl

(Décision)

Formation 2 : Conduite d’une réunion, cahiers de suivi secrétaire et trésorier

Formation 4’ : de l’AH à l’entretien des  ouvrages

Formation 4’’ : Entretien de BF/puits avec le responsable hygiène et le fknl

Restitution au fknl

STRUCTURATION DU COMITE ET DU FKNL

ANIMATION HYGIENE