Pense-bête pour l’installation des jardins paysagers autour des établissements de Gastronomie Pizza

Plan de travail. Par Benjamin LISAN, le 28/09/2018

1. Choisir et organiser, dans un certain ordre, les établissements G. Pizza éligibles à l’installation d’un jardin paysager (afin de réduire le temps de travail et de passage d’un chantier à l’autre et les coûts en carburant).
2. Obtenir le plan cadastral de ces établissements. Sinon, réaliser ce plan, en se rendant sur place, en effectuant les mesures, avec un niveau de chantier.
3. Se rendre sur place, sur le terrain du futur chantier, pour voir s’il y a des besoins a) de nivellement de sol, b) de l’ajout de terreau ou de terre fertile (si la terre est de très mauvaise qualité …), c) s’il y a besoin de défricher (s’il y a des mauvaises herbes ou herbes invasives …), d) s’il y a un point d’eau (ou s’il faut en ajouter).
4. (Eventuellement, faire des prélèvements en des endroits différents, avec une tarière, pour une analyse de sol \_ pour savoir si l’on, par exemple, a une terre archi-pauvre et avec peu de profondeur de sol.
5. Faire le plan paysager du futur jardin.
6. (Eventuellement, faire passer préalablement les petits engins de chantiers pour un gros nivellement du terrain)[[1]](#footnote-1).
7. (Installation d’un ou plusieurs points d’eau s’ils n’existent pas).
8. Eventuellement, l’installation des scellements pour une aire de jeux, puis installation de ces équipements pour aires de jeux.
9. Avec les ouvriers paysagistes formés, préparer le terrain \_ nettoyage du sol (de ses déchets, de ses gros cailloux ou pierres …), aplanissement, nivellement du sol, préparation des zones à massifs, creusement des trous ou fosses de plantation, ….
10. Avec les ouvriers paysagistes formés et la camionnette à plateau, aller chercher les plantes (arbustes …) à la pépinière (soit extérieure ou celle que l’on a créée pour les besoins d’espaces verts de Gastronomie Pizza). Eventuellement déterrer les arbustes, au louchet, préparer les arbustes avec leur motte, avec du grillage (en fer à large maille) et du géotextile ou drap / linge, pour éviter que la motter se casse.
11. Avec les ouvriers paysagistes formés, plantation des arbres, arbustes (qui conserveront leur grillage et linge) dans les trous ou fosses de plantation et des plantes compagnes (paysagisme bio). Puis paillage (avec paille ou BRF) des zones non gazonnées et des massifs (dans le cadre du **paysagisme bio**, respectueux de l’environnement).
12. Avec les ouvriers paysagistes formés, préparation du sol pour le gazon, engazonnement (ensemencement), arrosage (éventuellement pose d’un filet anti-oiseaux et d’épouvantails).
13. Mettre en place la signalétique (panneaux …).
14. Soit mettre en place un calendrier d’arrosage, soit mise en place d’un système d’irrigation si possible goutte à goutte (complexe à installer).
15. Soit mettre en place un calendrier pour le travail des ouvriers paysagistes (qui fera quoi, où, comment, quand …), modulable en fonction du temps (du climat, de la météo …), pour l’entretien d’un jardin \_ tonte, taille, remplacement des plantes (faut-il faire appel à une société extérieure d’entretien d’espaces verts ? Pour les établissements éloignés d’Antananarivo ? (Tuléar, Tamatave, Majunga …)).
16. Tenir régulièrement au courant, la direction de Gastronomie Pizza, de l’avancement du chantier. En fin de ce dernier, rédiger une conclusion sur celui-ci (afin de servir de retour sur expérience).
17. Assurer l’approvisionnement régulier en paille et BRF, des ouvriers paysagistes.
* On privilégiera les plantes demandant peu d’entretien \_ arbustes toujours verts (sempervirents / persistants …).
* Les arbustes épineux pour la haie vive défensive entourant le jardin doit être suffisamment hauts, pour empêcher les intrusions, la nuit, mais suffisamment bas pour que la façade des établissements reste visible, de l’extérieur (choisis donc aussi en fonction de leur taille maximale et du travail de taille).

Note : pour l’établissement, qui n’ont pas de terrain pour l’installation d’un jardin, mais qui posséderait un coin terrasse, pour les clients, donnant sur la rue (ou derrière), il faudrait voir on peut y installer de grandes jardinières ou grands bacs (en béton, bois, plastique …, comme les bacs à orangers), remplies de plantes (ou de petits arbustes), pour dissimuler les clients à la vue de tout le monde (des passants dans la rue) ou / et pour fournir une délimitation visuelle, entre la terrasse et l’extérieur (la rue).

**Liste des pépiniéristes, horticulteurs et paysagistes, sur Antananarivo** :

**Côté jardin**, Route du Pape, Anosivavaka, Ambohimanarina, Antananarivo, 261 34 05 501 11

Horticulture (plantes et fleurs) (grandes serres), pépinière et paysagisme, arbres et arbustes, outillage, matériaux, nécessaires à l'aménagement et l'entretien du jardin. Il est cher

**Phyto-logic paradise gardens**, Lot II 49 bis Mahatony, Antananarivo, 261 34 11 333 79 / 216 20 22 438 74

Fleuriste, horticulture, pépinière, paysagiste, aménagement, élagage, mur végétal, vente de pot, effet d'eau. Il est cher.

**Centre technique horticole**, Lot II H42 ter Ankerana, Antananarivo, 261 34 13 604 85 / 261 20 22 415 93

Horticulture (plantes et fleurs), pépinière et paysagisme

**Fleuri Voajanahary**, 53 B Antanetibe Ivato, Antananarivo, 261 33 01 884 91 / 261 32 81 002 40

Fleurs naturelles, palmier, rose, letchi, mangue, avocat, aviavy, zakaranda,

**Nice garden**, Lot II I 142 A AMBONILOHA, Antananarivo, 261 32 42 026 06

Horticulture (plantes et fleurs)

**My garden**, Lot I 268 O Ambihitrimanga, Antananarivo, 261 34 03 809 98

Paysagisme

**La Plantation Bemasoandro**, Lot II G 20 H Ambatomaro, Antananarivo, 261 34 02 282 26 / 261 20 24 359 79

Fleuriste, horticulture, pépinière et paysagisme, vente de plante, réhabilitation environnementale et reboisement.

Un **paysagiste** route des hydrocarbures, du côté Ambuibo et Ivangdry (pas cher et travail de qualité).

**LA PEPINIERE D'AMBATOLAHY**, BP 6 Antsirabe 110, 00 261 34 76 760 60 (ferme à 18)

Horticulture (plantes et fleurs), pépinière (arbres, arbustes). Il est cher.

1. La règle est d’éviter d’y recourir, si l’on peut l’éviter. [↑](#footnote-ref-1)